«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП УК «Уют»

И.М. Попович

ПЛАН

работ по текущему ремонту МКД на 2021 год

| №п/п | Наименование работ, адрес | Сроки выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт подъездов |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе, 50/107, под.1 | январь | 4 эт. |
| 2 | ул. Дм.Ульянова, 3, под. 5 | январь | 5 эт. |
| 3 | ул. Фрунзе,71, под.2 | январь | 5 эт. |
| 4 | ул. Полупанова, 60, под. 1 | январь | 2 эт. |
| 5 | ул.Тимирязева, 25, под.1 | февраль | 2 эт. |
| 6 | ул. 60 лет Октября, 28, под. 7 | февраль | 5 эт. |
| 7 | ул. 60 лет Октября, 28, под. 9 | март | 10 эт. |
| 8 | ул.Тимирязева, 27, под.1 | март | 2 эт. |
| 9 | ул. 60 лет Октября,23, под.2 | март | 5 эт. |
| 10 | ул. Фрунзе,47, под.1 | март | 5 эт. |
| 11 | ул.Итернациональная,117, под.2 | апрель | 5 эт. |
| 12 | ул.60 лет Отября,22, под.3 | апрель | 5 эт. |
| 13 | ул. Сытникова,26. под.1 | апрель | 2 эт. |
| 14 | ул. 60 лет Октября,16, под.3 | май | 5 эт. |
| 15 | пр-д 9 Мая,4, под.1 | май | 2 эт. |
| 16 | ул. 60 лет Октября,14, под.2 | май | 5 эт. |
| 17 | ул. Конституции,5а, под.4 | июнь | 5эт. |
| 18 | ул. Конституции,11, под.3 | июнь | 5 эт. |
| 19 | ул. Интернациональная,101, под.1 | июль | 4 эт. |
| 20 | ул. Интернациональная,103, под.2 | август | 4 эт. |
| 21 | ул. Интернациональная,118, под.2 | август | 2 эт. |
| 22 | ул. Интернациональная,121, под.2 | сентябрь | 4 эт. |
| 23 | ул. Фрунзе,46, под.2 | сентябрь | 4 эт. |
| 24 | ул. Фрунзе,63, под.1 | сентябрь | 4 эт. |
| 25 | ул. Фрунзе,73, под.3 | октябрь | 5 эт. |
|  | Ремонт мягкой кровли |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе, 44, кв. 27,28 | апрель | 50,0 кв.м. |
| 2 | ул. Интернациональная, 111, кв. 18 | апрель | 30,0 кв.м. |
| 3 | ул. Фрунзе,69, кв.37 | апрель | 30,0кв.м. |
| 4 | пр. Победы, 30, кв.14,49 | апрель | 100,0 кв.м. |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 24, кв.63,79 | май | 80,0 кв.м. |
| 6 | ул. 60 лет Октября, 22, кв.50,51,52 | май | 100,0 кв.м. |
| 7 | ул. Интернациональная, 116, 1 под, л/к | май | 20,0 кв.м. |
| 8 | пр. Победы, 70, кв. 50 | май | 30,0 кв.м |
| 9 | ул. Казаса,100, кв.20 | май | 25,0 кв.м. |
|  | Ремонт твердой кровли |  |  |
| 1 | Демышева,97 | март | 5,0 кв.м. |
| 2 | Демышева,99 | март | 6,0 пог.м. |
| 3 | Сытникова,19. кв.3 | март | 4,5 кв.м. |
| 4 | 29 Авиагородок, 2 | апрель | 6,0 кв.м. |
| 5 | Краевского,14, кв.9 | апрель | 5,0 кв.м. |
| 6 | Интернациональная,83,кв.7 | апрель | 4,0 кв.м. |
| 7 | ул. Революции, 37, кв. 11,12 | апрель | 8,0 кв.м. |
| 8 | ул. Революции, 34, кв. 11 | май | 3,0 |
|  | Ремонт цоколя |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе, 47 | июнь | 7,0 кв.м. |
| 2 | ул. Фрунзе, 55 | июнь | 5,0 кв.м. |
| 3 | ул. Фрунзе, 75 | июнь | 6,0 кв.м. |
| 4 | ул. Фрунзе, 77 | июнь | 6,0 кв.м. |
| 5 | ул. Фрунзе, 81 | июнь | 4,0 кв.м. |
| 6 | пр. Победы, 30 | июнь | 7,0 кв.м. |
| 7 | ул. Крупской, 26/30 | июнь | 4,0 кв.м. |
| 8 | ул. Крупской, 40 | июнь | 6,0 кв.м. |
| 9 | ул. Крупской, 54 | июнь | 5,0 кв.м. |
| 10 | ул. Крупской, 58 | июль | 3,0кв.м |
| 11 | ул. Интернациональная, 109 | июль | 4,0кв.м. |
| 12 | ул. Интернациональная, 119 | июль | 4,0кв.м. |
| 13 | ул. 60 лет Октября, 22а | июль | 10,0кв.м. |
| 14 | ул. 60 лет Октября, 26 | июль | 8,0кв.м. |
| 15 | ул. 60 лет Октября, 28 | июль | 12,0кв.м. |
| 16 | ул. 60 лет Октября, 16 | август | 4,0кв.м. |
| 17 | ул. 60 лет Октября, 22 | август | 4,0кв.м. |
| 18 | ул. Интернациональная, 81 | август | 4,0кв.м. |
| 19 | ул. Интернациональная, 96 | август | 2,0кв.м. |
| 20 | ул. Интернациональная, 93 | август | 4,0 кв.м. |
| 21 | ул. Демышева,99 | август | 4,0 кв.м. |
| 22 | ул. 60 лет Октября,28 | август | 12,0 кв.м. |
| 23 | ул. Фрунзе, 69 | август | 12,0кв.м |
|  | Ремонт козырьков |  |  |
| 1 | ул.Фрунзе,67, под. 1,2,3 – замена покрытия | июль | 30,0 кв.м. |
| 2 | ул.Фрунзе,71, под. 1,2,3 – замена покрытия | июль | 30,0 кв.м. |
| 3 | ул.Фрунзе,75, под. 1 | июль | 2,0 кв.м. |
| 4 | ул.Фрунзе,79, под. 2 | июль | 2,0 кв.м. |
| 5 | ул. Крупской,58/55, под.6 | август | 20,0 кв.м. |
| 6 | ул. Интернациональная, 109, под.1,2 | август | 40,0 кв.м. |
| 7 | ул. Интернациональная, 117, под.2 | август | 20,0 кв.м. |
| 8 | ул. Интернациональная, 101, под.1,2 | август | 30,0 кв.м. |
| 9 | ул. Интернациональная, 103, под.3 | август | 20,0 кв.м. |
| 10 | ул. Некрасова, 43, под. 2 | август | 20,0 кв.м. |
|  | Ремонт фасада |  |  |
| 1 | ул. Кирова, 7 (спецтехника) | апрель | 6,0 кв.м. |
|  | Ремонт крылец |  |  |
| 1 | ул. Гагарина, 38, под. 1,2 | июль | 3 кв.м. |
| 2 | ул. Некрасова, 50/61, под. 1 | июль | 1,6 кв.м. |
| 3 | ул. Фрунзе, 25, под. 1 | июль | 2 кв.м. |
| 4 | ул. Фрунзе, 31, под. 1 | июль | 2 кв.м. |
| 5 | ул. Фрунзе, 63, под. 3 | август | 1 кв.м. |
| 6 | ул. Фрунзе, 81, под. 2 | август | 2 кв.м. |
| 7 | ул. Фрунзе, 83, под. 2 | август | 2 кв.м. |
| 8 | пр. Победы,30, под.5 | август | 3 кв.м. |
| 9 | ул. Крупской, 58/55, под.1,5 | август | 4,5 кв.м. |
| 10 | ул. Интернациональная, 109, под.2,3 | август | 3 кв.м. |
| 11 | ул. 60 лет Октября, 28, под. 2,3,4,5,7,9 | сентябрь | 12 кв.м. |
| 12 | ул. 60 лет Октября, 16, под. 4 | сентябрь | 3 кв.м. |
| 13 | ул. Интернациональная, 93, под.1 | сентябрь | 4 кв.м. |
|  | Побелка мусорокамер |  |  |
| 1 | пр. Ленина, 20/27 | апрель | 1 шт. |
| 2 | ул. Некрасова, 43 | апрель | 3 шт. |
| 3 | ул. Короленко, 4 | апрель | 3 шт. |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 9 | апрель | 2 шт. |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 22а | апрель | 2 шт. |
| 6 | ул. 60 лет Октября,14а | апрель | 2шт |
| 7 | ул. Чапаева, 59 | апрель | 2шт |
| 8 | пр-д 9 Мая, 3 | апрель | 3шт |
| 9 | ул. Конституции, 36 | апрель | 1шт |
| 10 | ул. Полупанова, 38/162 | апрель | 1шт |
| 11 | пр-т Победы, 38 | апрель | 1шт |
| 12 | пр-т Победы, 40 | апрель | 3шт |
| 13 | ул. Конституции,34 | апрель | 1шт |
|  | Ремонт и окраска детских площадок |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 9 | апрель |  |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 16а | апрель |  |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 20а | апрель |  |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 22 | апрель |  |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 24 | апрель |  |
| 6 | ул. 60 лет Октября, 26 | апрель |  |
| 7 | ул. 60 лет Октября, 28 | апрель |  |
| 8 | ул. Крупской, 54 | апрель |  |
| 9 | ул. Крупской, 58/55 | апрель |  |
| 10 | ул. Фрунзе, 27 | апрель |  |
| 11 | ул. Интернациональная, 107/50 | апрель |  |
| 12 | ул. Линейная, 6 | апрель |  |
| 13 | ул. Фрунзе, 83 | апрель |  |
| 14 | ул. Казаса, 100 | апрель |  |
| 15 | ул. Короленко, 4 | апрель |  |
| 16 | ул. Сытникова, 10 | апрель |  |
| 17 | пр. Победы, 30 | апрель |  |
| 18 | ул. Интернациональная, 121 | апрель |  |
| 19 | ул. Сытникова, 15 | апрель |  |
| 20 | ул. Фрунзе, 40 | апрель |  |
| 21 | ул. Фрунзе, 65 | апрель |  |
| 22 | ул. Токарева, 67 | апрель |  |
| 23 | ул. Фрунзе,52 | апрель |  |
| 24 | пр. Победы, 38 | апрель |  |
| 25 | ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 | апрель |  |
| 26 | ул. Конституции, 11 | апрель |  |
| 27 | ул. Контитуции, 5а | апрель |  |
| 28 | ул. 60 лет Октября, 14 | апрель |  |
| 29 | ул. Островского, 38 | апрель |  |
| 30 | пр. Победы, 60, 70 | апрель |  |
| 31 | пр-д 9 Мая, 3 | апрель |  |
| 32 | ул. Чапаева, 5 | апрель |  |
| 33 | ул. Чапаева, 59 | апрель |  |
| 34 | ул. 9 Мая, 41 б | апрель |  |
|  | Ремонт оголовков ДВК |  |  |
| 1 | ул. Интернациональная,108 | март | 2,3 кв.м. |
| 2 | ул. Интернациональная, 81 | май | 2,0 кв.м. |
| 3 | ул. Володарского, 60/62 | май | 2,0 кв.м. |
| 4 | ул. Интернациональная, 83 | июнь | 1,5 кв.м |
| 5 | ул. Интернациональная, 89 | июнь | 1,3 кв.м. |
| 6 | ул. Интернациональная, 91 | июль | 2 кв.м. |
| 7 | ул. Интернациональная, 93 | июль | 1,8 кв.м. |
| 8 | ул. Интернациональная, 96 | август | 1,7 кв.м. |
| 9 | ул. Белогубца, 2 | август | 1,3 кв.м. |
| 10 | ул. Л.Украинки,6 | август | 2,0 кв.м. |
|  | Ремонт отмостки |  |  |
| 1 | ул. Гагарина, 39/16 | август | 14,0 м.кв. |
| 2 | ул. Фрунзе,25 | август | 12,0 м.кв. |
| 3 | ул. Интернациональная, 121 | август | 6,0 м.кв. |
| 4 | ул. Фрунзе, 83 | август | 4,0 м.кв. |
| 5 | ул. Сытникова,28 | август | 3,0 м.кв. |
| 6 | ул. Сытникова,26 | август | 5,0 м.кв. |
| 7 | ул. Крупской, 26/30 | август | 7,0 м.кв. |
| 8 | ул. Крупской, 54 | сентябрь | 7,0 м.кв. |
| 9 | ул. Крупской, 58 | сентябрь | 6,0 м.кв. |
| 10 | ул. Интернациональная, 109 | сентябрь | 6,0 м.кв. |
| 11 | ул. 60 лет Октября, 28 | сентябрь | 12,0 м.кв. |
| 12 | ул. 60 лет Октября, 16а | сентябрь | 4,0 м.кв. |
| 13 | ул. 60 лет Октября, 20а | сентябрь | 5,5 м.кв. |
| 14 | ул. 60 лет Октября, 21 | октябрь | 7,0 м.кв. |
| 15 | ул. 60 лет Октября, 22 | октябрь | 4,4 м.кв. |
| 16 | ул. Интернациональная, 118 | октябрь | 10 м.кв. |
| 17 | ул. Рабочая, 23 | октябрь | 8 м.кв. |
| 18 | ул. Интернациональная, 106 | октябрь | 2 м.кв. |
| 19 | ул. Интернациональная, 108 | октябрь | 2 м.кв. |
| 20 | ул. Токарева, 118 | октябрь | 4.кв. |
|  | Окраска фасадных газопроводов |  |  |
|  | ул. Белогубца, 2 | май | 15 м/пог. |
|  | ул. Интернациональная, 81,83,85,87,89,91,92,51а,73,75,77,93,96,98, 99,100,101,102,103,105 | май | 465 м/пог. |
|  | ул. Интернациональная, 106,107,108,109,111,113, 116,117,119,121 | июнь | 400 м/пог. |
|  | ул. Гагарина, 29,31,36,38,39/16 | июнь | 130 м/пог. |
|  | ул. Демышева, 97,99 | июнь | 40 м/пог. |
|  | ул. 29-й Авиагородок, 2 | июнь | 15 м/пог. |
|  | ул. Крупской,40, 44,50,54,58/55 | июнь | 340 м/пог. |
|  | пр. Победы, 30,40,60,70 | июнь | 290м/пог. |
|  | ул. Некрасова, 89 | июнь | 30 м/пог. |
|  | ул. Островского, 40,42 | июнь | 35 м/пог. |
|  | ул. Мичурина, 8 | июнь | 15 м/пог. |
|  | ул. Володарского, 5/11,8/14,60/62,35а | июнь | 130 м/пог. |
|  | ул. Кирова, 5,7/8 | июнь | 40 м/пог. |
|  | ул. Тимирязева,6,25, 27,28,29 | июнь | 100 м/пог. |
|  | ул. Чапаева, 1,5,59 | июль | 90 м/пог. |
|  | ул. Революции, 29/18,34/1/1,37 | июль | 95 м/пог. |
|  | пр-д 9 Мая, 3,4 | июль | 80 м/пог. |
|  | ул. Гоголя, 22,46 | июль | 30 м/пог. |
|  | ул. Дувановская, 17/2 | июль | 10 м/пог. |
|  | ул. Бр. Буслаевых, 30/2/7 | июль | 10 м/пог. |
|  | ул. Дм. Ульянова,3, 4 | июль | 105 м/пог. |
|  | ул. Тучина, 1/2 | июль | 15 м/пог. |
|  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 | июль | 96 м/пог. |
|  | ул. Интернациональная, 118,120,120а,122 | июль | 80м/пог. |
|  | ул. Короленко, 4,5 | июль | 76м/пог. |
|  | ул. Л. Толстого, 75/2-а,75/2б | июль | 60 м/пог. |
|  | ул. Линейная, 6 | июль | 50 м/пог. |
|  | ул. Сытникова, 10,15,17,19,26,28 | июль | 230 м/пог. |
|  | пр. Ленина, 40/12 | июль | 25 м/пог. |
|  | ул. Фрунзе, 14,25,27,31,33,35,39,41,43,53,55,57,59,63, 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83 | июль | 1005м/пог. |
|  | ул.60 лет Октября, 14а, 9,14,16,16а,18,20а,21,22,22а,23,24,26,28,44 | август | 1120м/пог |
|  | ул. Краевского, 14 | август | 15 м/пог. |
|  | ул. Конституции, 5а,11,34 | август | 170 м/пог. |
|  | пр-д Советский, 6 | август | 19 м/пог. |
|  | ул. Полупанова, 38/162,58,60,68,70,72,76 | август | 200 м/пог. |
|  | ул. Л. Украинки, 6 | август | 50 м/пог. |
|  | ул. Токарева, 67,118,120,120а,122 | август | 125 м/пог. |
|  | ул. Черноморское шоссе, 7а | август | 20 м/пог. |
|  | ул. Фрунзе, 30/48,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52 | август | 450 м/пог. |
|  | ул. Некрасова,43,50/61,52 | август | 130 м/пог |
|  | ул. Казаса,100,100а | август | 120м/пог |
|  | Ремонт систем нижнего розлива холодного водоснабжения |  |  |
| 1 | ул. Володарского,35а | март | 30,0 пог.м. |
| 2 | ул. Интернациональная, 117, 1 под. | март | 20,0 пог.м. |
| 3 | ул. Интернациональная, 120 | апрель | 6,0 пог.м. |
| 4 | ул. Интернациональная, 122 | апрель | 8,0 пог.м. |
| 5 | ул. Крупской,44 | апрель | 80,0 пог.м. |
| 6 | ул. 60 лет Октября,14 | май | 70,0 пог.м. |
| 7 | пр-т Победы,30, под.3,4 | май | 40,0 пог.м. |
| 8 | пр-т Победы,70, под,2,3 | май | 20,0 пог.м. |
| 9 | ул. 60 лет Октября,16 | май | 40,0 пог.м. |
| 10 | ул. 60 лет Октября,18 | июнь | 25,0 пог.м. |
| 11 | ул. 60 лет Октября,22, под.5,6 | июнь | 20,0 пог.м. |
| 12 | ул. Фрунзе,42 | июнь | 15,0 пог.м. |
| 13 | ул. Фрунзе,52 | июль | 20,0 пог.м. |
| 14 | ул. Фрунзе,28 | июль | 30,0 пог.м. |
| 15 | ул. Гоголя,46 | август | 12,0 пог.м. |
|  | Ремонт систем нижнего розлива отопления |  |  |
| 1 | ул. Володарского,35а | февраль | 50,0 пог.м. |
| 2 | ул. Крупской,44 | март | 30,0 пог.м. |
| 3 | ул. 60 лет Октября,23, под.10 | апрель | 20,0 пог.м. |
| 4 | ул. Дм.Ульянова,3 | апрель | 80,0 пог.м. |
| 5 | пр-т Победы,70 | май | 15,0 пог.м. |
| 6 | пр-т Победы,60 | июнь | 20,0 пог.м. |
| 7 | ул. Фрунзе,42 | июль | 16,0 пог.м. |
| 8 | ул. 60 лет Октября,28, под.10 | август | 14,0 пог.м. |
| 9 | ул. Токарева,67 | август | 8,0 пог.м |
|  | Восстановление рециркуляции ГВС |  |  |
| 1 | ул. Володарского,35а | апрель | 70,0 пог.м. |
| 2 | пр-т Победы,30 | апрель | 120,0 пог.м. |
| 3 | ул. 60 лет Октября,16а (установка запорной арматуры на систему рециркуляции дома) | май | 1 шт. |
| 4 | ул. 60 лет Октября,21 (замена запорной арматуры на вводе рециркуляции) | май | 1 шт. |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 9 | июнь | 70,0 пог.м. |
| 6 | ул Некрасова,43,под.1,2,3 | июль | 120,0пог.м |
|  | Ремонт систем нижнего розлива канализации |  |  |
| 1 | ул. 60 лет ВЛКСМ,8, 9 под. | апрель | 12,0 пог.м. |
| 2 | ул. Интернациональная, 118 | июнь | 8,0 пог.м. |
| 3 | ул. Интернациональная, 119, 1 под. | июнь | 8,0 пог.м. |
|  | Ремонт систем нижнего розлива горячей воды |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября,14 | август | 80,0 пог.м. |
| 2 | пр-т Победы,40 | июнь | 20,0 пог.м. |
| 3 | ул. 60 лет Октября,16 | март | 50,0 пог.м |
| 4 | ул. 60 лет Октября,16а | апрель | 20,0 пог.м. |
| 5 | ул. 60 лет Октября,18 | апрель | 15,0 пог.м |
| 6 | ул. Чапаева,59, 1 под. |  | 10.0пог.м. |
| 7 | пр-т Победы,60 | июнь | 20,0 пог.м. |
| 8 | ул. Казаса,100а | сентябрь | 30,0 пог.м. |
| 9 | ул. 60 лет Октября,9, под.1 | март | 40,0 пог.м. |
|  | Замена вводов холодной воды |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе,59 | февраль | 3,0 пог. м. |
| 2 | ул. Интернациональная, 121 | июль | 8,0 пог.м. |
| 3 | ул. Интернациональная, 113 | июль | 12,0 пог.м. |
| 4 | ул. Фрунзе,30/48 | июнь | 2,0 пог.м. |
| 5 | ул. Фрунзе,69 | июль | 2,0 пог.м. |
| 6 | Пп-т Победы,38 | апрель | 1,0 пог.м. |
| 7 | ул. 60 лет Октября,26, под.2 | февраль | 12,0 пог.м. |
| 8 | пр-д 9 Мая,3 | сентябрь | 8,0 пог.м. |
|  | Ремонт ливневой канализации |  |  |
| 1 | Черноморское шоссе7а | август | 16,0 пог.м. |
|  | Ревизия элеваторных узлов | апрель-август | 130 домов |
|  | Промывка и опрессовка отопительных систем | май-август | 130 домов |
|  | Профилактика межэтажных щитов и ВРУ |  |  |
| 1 | пр. Ленина, 20/27, 40/12 пр. Победы, 30 ул. 60 лет Октября, 18, 20а, 21, 22,22а, 23,24 ул. Тимирязева, 6, 25, 27, 28, 29 | январь | 15 домов |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 9, 16а, 26, 28, ул. 9 Мая, 41б ул. Белогубца, 2 ул. Гагарина, 29, 31,36 ул. 60 лет ВЛКСМ,8 ул. Некрасова, 52, 89 пр-д Советский, 6 | февраль | 13 домов |
| 3 | ул. Гагарина, 38, 39/16 ул. Демышева, 97, 99 ул. Интернациональная, 81, 83, 85, 87, 89 ул. Крупской, 40 ул. Полупанова, 38/162, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 76 | март | 18 домов |
| 4 | ул. Интернациональная, 91 ,93, 96, 98 ул. Казаса, 100, 100а ул. Короленко, 4, пер. Короленко, 5 ул. Крупской, 26/30, 28,54 пр-т Победы, 38, 40, 60, 70 | апрель | 15 домов |
| 5 | ул. Крупской, 36, 44, 50, 58/55 ул. Л.Толстого, 75/2а ул. Л.Украинки, 6 ул. Линейная, 6 ул. Некрасова, 41, 43, 50/61 ул. Рабочая, 23 | май | 11 домов |
| 6 | ул. Сытникова, 8, 10, 15, 17, 19, 26, 28 ул. Л.Толстого, 75/2б ул. Токарева, 118, 120 ул. Островского, 38, 40, 42 ул. Мичурина, 8 | июнь | 14 домов |
| 7 | ул. Токарева, 67, 120а, 122, ул. Фрунзе, 14, 25, 27, 28, 30/48, 31, 32 ул. 60 лет Октября, 14, 16, 44,14а ул. Чапаева, 1, 5, 59 | июль | 17 домов |
| 8 | ул. Фрунзе, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/12 ул. Конституции, 5а, 11, 36, 34,64 ул. Дм.Ульянова, 3, 4 ул. Краевского, 14 | август | 18 домов |
| 9 | ул. Фрунзе, 46, 47, 48, 49, 50/107, 51, 53, 55, 57, 59, 83 ул. Володарского, 5/11, 8/14, 35а, 60/62, ул. Революции, 29/18, 34/1/1, 37 | сентябрь | 18 домов |
| 10 | ул. Фрунзе, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,52 ул. Интернациональная, 51а, 73, 75, 77, 79, 92 пр-д 9 Мая, 3, 4 | октябрь | 19 домов |
| 11 | ул. Интернациональная, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 120а,110,104 ул. Гоголя, 22, 46 ул. Дувановская, 17/2 ул. Тучина, 1/2 | ноябрь | 16 домов |
| 12 | ул. Интернациональная, 109, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ул. Буслаевых, 30/27 ул. Кирова, 5, 7/8 ул.Франко,16, ул.Зеленая,1а Черноморское шоссе, 7а ул. 29 Авиагородок,2 | декабрь | 17 домов |
|  | Замеры сопротивления изоляции |  |  |
| 1 | ул. Короленко,5 ул. 60 лет Октября,21,22,23,26,14а ул. 9 Мая,41б ул. Рабочая,23 ул. Токарева,67 | 2 квартал | 9 домов |
| 2 | ул. Интернациональная,87,89,91,93,96,98,100,102, 104,108,110 | 3 квартал | 11 домов |
| 3 | ул. Интернациональная, 111,113,117 ул. Крупской,54,58/55 пр-т Победы,30 ул. Фрунзе,40 ул. Зеленая,1а ул. Франко,16 | 4 квартал | 9 домов |
|  | Уборка подвалов |  |  |
|  | Согласно графику (прилагается) |  |  |

Гл. инженер								                        Л.Г. Призенко